6

                                   
[image: image4.png]



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖7
**********************************


 
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาละได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  โดยจัดทำรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  นั้น


เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

     ประกาศ ณ  วันที่  23   ธันวาคม   พ.ศ.  2567
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 (นายพล   หนูทอง)
                    

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
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รายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖8
(1 ตุลาคม  2567 - 31 มีนาคม  2568)

โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา
คำนำ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ได้บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงาน    และแสดงผลการ ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาละเป็นประจำทุกปี ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อม ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบ ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม          และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและเพื่อเป็นการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ตามตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล      ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  
เพื่อเป็นการแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ จึง ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ  ฉบับนี้    จะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่จะช่วยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แนะนำ ต่อผลการดำเนินงาน         ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ  เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
          งานวิเคราะห์นโยบายและแผน/สำนักปลัด
                                                    องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
การรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
------------------------------------------

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบ กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา ท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม           และ ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี
 ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ จึงขอรายงายผลการดำเนินงานการจัดทำ งบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ     ที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อน นำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

ผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖8
องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ  อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา
 (1 ตุลาคม  2567 - 31 มีนาคม  2568)                                                                                                            
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว และบริการที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืนเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น






ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขต จังหวัด ที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม







1.ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม











1.1.แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับที่
	โครงการ
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
	

	1
	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็ก สายพรุโดด 2  หมู่ที่ 2

	การคมนาคมคล่องตัวสะดวกปลอดภัย
	796,900
	24/2/2568
	(
	
	
	795,000
	

	2
	ก่อสร้างถนนคสล. สายวังน้ำเขียว หมู่ที่ 8 

	การคมนาคมคล่องตัวสะดวกปลอดภัย

	644,000
	27/2/68
	
	(
	
	639,000
	

	3
	ก่อสร้างถนนคสล.สายโรงรม-ศพด.  หมู่ที่ 5

	การคมนาคมคล่องตัวสะดวกปลอดภัย

	410,000
	12/3/68
	
	(

	
	410,000
	

	4

	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  สายเมาะยี  1  หมู่ที่ 10
	การคมนาคมคล่องตัวสะดวกปลอดภัย

	210,000
	
	
	
	(

	
	

	5
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจาเราะบาตู หมู่ที่ 7
	การคมนาคมคล่องตัวสะดวกปลอดภัย
	665,000
	
	
	
	(

	
	


	ลำดับที่
	โครงการ
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
	

	6
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง หมู่ที่ 5
	การคมนาคมคล่องตัวสะดวกปลอดภัย
	937,000

	
	
	
	(
	
	

	7
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายจาแบดูวอ-ปาจูการิง หมู่ที่ 10

	การคมนาคมคล่องตัวสะดวกปลอดภัย

	1,800,000

	
	
	
	(
	
	

	8
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอย 4  หมู่ที่ 6
	การคมนาคมคล่องตัวสะดวกปลอดภัย

	358,000
	
	
	
	(

	
	

	9
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามัคคี  หมู่ที่ 3

	การคมนาคมคล่องตัวสะดวกปลอดภัย

	1,700,000

	
	
	
	(

	
	

	10
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเตราะกลาง 2  ม.1
	การคมนาคมคล่องตัวสะดวกปลอดภัย

	511,000
	
	
	
	(

	
	

	11


	โครงการปรับพื้นที่สนามกีฬา และถนนลูกรัง หมู่ที่ 10
	การคมนาคมคล่องตัวสะดวกปลอดภัย

	163,000

	
	
	
	(
	
	

	12


	โครงการปรับปรุงอาคารศาลาละหมาด ที่ทำการ อบต.บาละ หมู่ที่ 9

	การคมนาคมคล่องตัวสะดวกปลอดภัย
	160,000
	
	
	
	(
	
	

	13

	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-11
	การคมนาคมคล่องตัวสะดวกปลอดภัย

	250,000

	
	
	
	(
	
	

	จำนวน  13  โครงการ
	
	
	
	
	
	
	


ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและศักยภาพของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขต จังหวัด ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
2.ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย






2.1.แผนงาน สังคมสงเคราะห์





	ลำดับที่
	โครงการ
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
	

	1
	โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ
	ผู้สุงอายุแลพผู้พิการได้รับการสร้างประสบการณ์
	100,000
	5/12/68
	(
	
	
	12,000
	

	2
	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(กิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างรายได้)
	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างรายได้           ในครัวเรือนหรือต่อยอดเป็นอาชีพได้
	14,216
	1-2/3/68
	(

	
	
	14,216
	

	3
	โครงการอาสาทำดีเพื่อตำบลเรา(กิจกรรมทำความสะอาดลำคลองทำดีเพื่อแผ่นดินโดยชุมชน พหุวัฒนธรรม
	สามารถไปทำด้วยตนเองได้หรือรวมกลุ่มทำเป็นสินค้าสร้างรายได้ให้ชุมชน
	100,000
	5/12/67
	(
	
	
	12,000
	

	4

	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
	เพื่อจัดฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตร
	20,000
	
	
	
	(
	
	

	5

	โครงการฝึกอบรมและเปิดโลกทัศน์เด็ก ตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ตำบลบาละ
	สามารถไปทำด้วยตนเองได้หรือรวมกลุ่มทำเป็นสินค้าสร้างรายได้ให้ชุมชน
	130,000
	
	
	
	(
	
	

	จำนวน  5  โครงการ
	
	
	
	
	
	
	


ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและศักยภาพของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน





ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขต จังหวัด ที่ 1 ยุทธศาสตรการส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต









ยุทธศาสตร์  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย















แผนงาน  สาธารณสุข







	ลำดับที่
	โครงการ
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
	

	1
	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
	15,000
	
	
	
	(
	
	

	2
	โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลบาละ

	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
	20,000

	
	
	
	(

	
	

	3
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย

	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
	40,000
	
	
	
	(
	
	

	จำนวน  3  โครงการ
	
	
	
	
	
	
	


ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ระดมภาคีทุกภาคส่วนเสริมสร้างความสงบสันติสุขและความมั่นคง









ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขต จังหวัด ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต










3.ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย















3.1 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน








	ลำดับที่
	โครงการ
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
	

	1
	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท. กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
	100,000

	
	
	
	(
	
	

	2
	โครงการฝึกอบรม/ทบทวน 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
	60,000

	
	
	
	(

	
	

	3
	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงชั้นต้นให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชนผู้ประกอบการ

	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
	50,000
	
	
	
	(
	
	

	จำนวน  3  โครงการ
	
	
	
	
	
	
	


ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืนเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น






จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขต จังหวัด ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม










4.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 การคุ้มครองดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ลำดับที่
	โครงการ
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
	

	1
	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตร
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

	20,000

	
	
	
	(
	
	

	2
	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่บ้านจุฬารณ์พัฒนา หมู่ที่ 11

	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

	50,000

	
	
	
	(

	
	

	3
	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา11  ม.11

	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

	6,186,000

	
	
	
	(
	
	

	4


	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำบ้านบาละ ม.1
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

	7,480,000
	
	
	
	(
	
	

	จำนวน  4  โครงการ
	
	
	
	
	
	
	


ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างความสงบสันติสุข และความมั่งคง 





ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขต จังหวัด ที่ 5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอัตลักษณ์ที่เป็นพหุวัฒนธรรม






5.ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น





5.1.แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ





	ลำดับที่
	โครงการ
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
	

	1
	โครงการหนูน้อยประกายดาว

	เด็กมีคุณลักษณะที่เหมาะสม
	150,000
	15/11/67
	(
	
	
	136,895
	

	2
	โครงการจัดนิทรรศการและส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย

	เด็กเกิดความภูมใจที่ได้จัดกิจกรรม
	150,000
	9/1/68
	(
	
	
	127,408
	

	3
	โครงการงานประเพณีลอยกระทง

	ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
	203,000
	10/3/68
	(
	
	
	202,304
	

	4
	โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลอด เดือนรอมฎอน

	กิจกรรมทางศาสนาได้รับการพัฒนา
	30,000
	26/3/68
	(

	
	
	4,080
	

	5
	โครงการเรียนรู้สู่โลกกกว้าง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

	100,000

	
	
	
	(
	
	

	6


	โครงการจัดนิทรรศการและส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัย

	-เพื่อจ่ายในโครงการ
	30,000

	
	
	
	(
	
	

	7


	โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาเยาวชนตำบลบาละ
	-เพื่อจ่ายในโครงการ
	120,000
	
	
	
	(
	
	

	8


	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์
	-เพื่อจ่ายในโครงการ
	30,000
	
	
	
	(
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
	

	9

	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆของอปท.หรือหน่วยงานของรัฐหรือสมาคมกีฬาเพื่อการส่งเสริมกีฬา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆของอปท.หรือหน่วยงานของรัฐหรือสมาคมกีฬาเพื่อการส่งเสริมกีฬา
	30,000
	
	(
	
	
	136,895
	

	10
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บาละ
	1,380,000
	
	(
	
	
	127,408
	

	11
	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.


	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.
	6,430,000
	
	(
	
	
	202,304
	

	12
	โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
	-เพื่อจ่ายในโครงการ
	120,000

	
	(

	
	
	4,080
	

	13
	โครงการหนูน้อยประกายดาว
	-เพื่อจ่ายในโครงการ
	150,000

	
	
	
	(
	
	

	14
	โครงการประเพณีผู้สูงอายุ

	-เพื่อจ่ายในโครงการ
	35,000


	
	
	
	
	
	

	15
	โครงการประเพณีลอยกระทง

	-เพื่อจ่ายในโครงการ
	150,000


	
	
	
	(
	
	

	16
	โครงการอาซูรอสัมพันธ์

	-เพื่อจ่ายในโครงการ
	60,000
	
	
	
	(
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
	

	17
	โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

	-เพื่อจ่ายในโครงการ
	45,000


	
	
	
	(
	
	

	18
	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ

	-เพื่อจ่ายในโครงการ
	50,000


	
	
	
	(
	
	

	19
	โครงการสนับสนุนสถาบันศึกษาเพื่อวิจัย สำรวจความพึงพอใจของประชาชน

	-เพื่อจ่ายในโครงการ
	20,000
	
	
	
	(
	
	

	จำนวน  19  โครงการ
	
	
	
	
	
	
	


ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ระดมภาคีทุกภาคส่วนร่วมเสริมสร้างความสงบสันติสุข และความมั่งคง 









ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขต จังหวัด ที่ 4 การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ที่เป็นพหุวัฒนธรรม










7.ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างองค์กรธรรมมาภิบาล















               7.1.แผนงาน บริหารงานทั่วไป

	ลำดับที่
	โครงการ
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
	

	1
	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและบุคลากรในสังกัดอบต.บาละ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเช่นค่าค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ
	200,000
	23-24/
1/68
	(
	
	
	148,570
	

	2
	โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
	เพื่อจ่ายเป็นคำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ
	100,000
	
	
	
	(
	
	

	3


	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อทักษะในการปฏิบัติงานของสมาชิกและบุคลากรใน  อบต.อาทิ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร
	25,000

	
	
	
	(
	
	

	4


	โครงการสนับสนุนสถาบันศึกษาเพื่อวิจัย สำรวจความพึงพอใจของประชาชน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันการศึกษา  เพื่อจัดทำการวิจัย สำรวจ ประเมินผลความพึงพอใจด้านการให้บริการของอบต.บาละ
	50,000
	
	
	
	(
	
	

	5

	โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรของอบต.บาละ
	ค่าใช้จ่ายในโครงการ

	100,000
	
	
	
	(
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ
	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)
	

	6
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านจราจร

	- ค่าใช้จ่ายในโครงการ

	25,000

	
	(
	
	
	148,570
	

	7
	ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง

	- ค่าใช้จ่ายในโครงการ
	50,000

	
	
	
	(
	
	

	8


	โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และ ค่าใช้จ่ายในการจัด

	- ค่าใช้จ่ายในโครงการ

	400,000
	
	
	
	(
	
	

	9


	โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

	-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ
	20,000
	
	
	
	(
	
	

	จำนวน  9  โครงการ
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